EDT	Nombre de la tarea	Duración
	Fase 1: Diseño y Planificación	(109 días)
	Investigación y Análisis
	Evaluar Diversidad de Sistemas de Calendario	7 dias.
	Revisión de Aplicaciones de Gestión de Citas	14 dias.
	Análisis de Requisitos de Seguridad y Privacidad	11 dias.
	Diseño del Sistema
	Diseño de la Estructura del Sistema	14 dias.
	Estrategia de Seguridad de Datos	7 dias.
	Planificación y Reuniones con Interesados
	Definición de Requisitos con Profesionales Médicos	14 dias.
	Sincronización de Reuniones con Desarrolladores y Equipos Técnicos	7 dias.
	Fase 2: Desarrollo de la Aplicación	(98 días)
	Desarrollo del Backend
	Implementación de Lógica de Gestión de Citas en Node.js	28 dias.
	Configuración de la Base de Datos PostgreSQL	14 dias.
	Desarrollo del Frontend
	Desarrollo de la Interfaz de Usuario en React	28 dias.
	Integración de APIs para Acceso al Historial de Citas	14 dias.
	Integración de Notificaciones Automatizadas
	Configuración y Pruebas de Envío de Notificaciones	14 dias.
	Fase 3: Pruebas y Validación	(64 días)
	Pruebas Funcionales
	Pruebas de Funcionalidad en Diferentes Dispositivos	14 dias.
	Validación de Integración con Calendarios Existentes	11 dias.
	Pruebas de Seguridad
	Evaluación de Vulnerabilidades	14 dias.
	Garantizar Cumplimiento con Regulaciones Médicas	11 dias.
	Ajustes basados en Comentarios de Usuarios Piloto	14 dias.
	Fase 4: Implementación y Despliegue Completo	(70 días)
	Implementación en Clínicas y Consultorios Afiliados
	Coordinación con Equipo de Implementación	14 dias.
	Capacitación de Usuarios Finales	7 dias.
	Monitoreo Post-Implementación
	Evaluación de la Experiencia de Usuarios en Fase Inicial	14 dias.
	Identificación y Resolución de Problemas Iniciales	35 dias.
	Fase 5: Gestión del Proyecto	(238 días)
	Supervisión General del Proyecto
	Seguimiento del Progreso y Cumplimiento de Hitos	35 dias.
	Resolución de Problemas y Obstáculos	35 dias.
	Comunicación y Reporte de Avances
	Elaboración de Informes Periódicos para Interesados	84 dias.
	Reuniones de Seguimiento y Evaluación	84 dias.