Tabla de Ruta Crítica:

| Actividad | Descripción | Predecesoras | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| U | Revisión de Aplicaciones de Gestión de Citas | - | 2 semanas |
| R | Interfaz de Usuario (UI) - Desarrollo de Prototipos | 1 | 3 semanas |
| 3 | Desarrollo de la Interfaz de Usuario en React | 2 | 4 semanas |
| 4 | Implementación de Lógica de Gestión de Citas en Node.js | 3 | 4 semanas |
| 5 | Configuración de la Base de Datos PostgreSQL | 4 | 2 semanas |
| 6 | Ajustes basados en Comentarios de Usuarios Piloto | 4, 5, 7, 9, 11 | 2 semanas |
| 7 | Seguimiento del Progreso y Cumplimiento de Hitos | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 | 5 semanas |
| 8 | Resolución de Problemas y Obstáculos | 6 | 5 semanas |
| 9 | Elaboración de Informes Periódicos para Interesados | 8 | 1 semana (cada mes, durante 1 año) = 12 semanas |
| 10 | Reuniones de Seguimiento y Evaluación | 9 | 1 semana (cada mes, durante 1 año) = 12 semanas |